# Información General

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | ***Fecha:*** | | | **06/06/2018** | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *Nombre del Proyecto:* | | MIAM – Modelo Integral de Administración Minera | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***UR Solicitante:*** | | **100 Secretaría** | | ***Unidad Administrativa:*** | | | | | **421 Dir. Gral. de Minas** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***Administrador de Proyecto:*** | |  | | | ***Líder Técnico:*** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***Proveedor:*** | | **SYE** | | | ***Número de contrato:*** | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***Objetivo de la Reunión:*** | | **Presentación de Historias de Usuario del Proceso de Solicitud de Concesión o Asignación Minera** | | |  | | ***Consecutivo:*** | | | | | **001** |
| **}** | | | | | | | | | | | | | |

# Asistentes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol en el proyecto** | **Área/Empresa** | **Firma de Asistencia** |
| **Mónica Rodríguez Núñez** | **Jefa de Departamento de Asesoría Geológica** | **SE** |  |
| **Hugo Rodríguez Martínez** | **Ejecutivo de Análisis Operación y Seguimiento** | **SE** |  |
| **Roberto Edgar Tovar Ramírez** | **Administrador de Proyecto** | **SE** |  |
| **Jesús Antonio Mazón Álvarez** | **Consultor Experto** | **SYE** |  |
| **Carlos Ortega Laurel** | **Consultor Experto** | **SYE** |  |
| **Jorge Sosa Tamayo** | **Consultor Experto** | **SYE** |  |

# Seguimiento a Pendientes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tema/Tarea** | **Responsable** | **Estado (abierto, cerrado, cancelado, en progreso)** |
| **1** | **N/A – Primera sesión.** | **N/A** | ***Cerrado*** |

# Asuntos Tratados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tema** | **Expositor** | **Conclusiones** |
| **1** | **Se realizó la explicación del entendimiento del proceso** | **Jesús Mazón** | **No hubo observaciones mayores por parte del personal de la Secretaría de Economía** |
| **2** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US001** | **Jesús Mazón** | **Mónica Rodríguez menciona que la información de la hoja de cálculo mencionada en la documentación es llenada por el perito y que este conoce el llenado y la información que deberá contener.**  **La información almacenada por el guardado parcial será preservada pro un periodo de 48 horas antes de su borrado con el fin de no almacenar solicitudes incompletas.** |
| **3** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US002** | **Jesús Mazón** | **SYE presenta la propuesta de una pantalla para realizar la carga de los dictámenes de SENER y CDI para solventar la comunicación con estas dependencias.**  **Hugo Rodríguez solicita que los comentarios para los rechazos y las observacioens de los documentos deberán tener un límite amplio de caracteres para poder capturar manualmente el sustento jurídico.**  **Se retira el tiempo de expiración de la actividad de carga de dictámenes para evitar la expiración antes de que las dependencias externas emitan su dictamen.** |
| **4** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US005** | **Jesús Mazón** | **Se comenta que la prevención deberá ser general e involucrar a cartografía y solicitud de concesión para evitar enviar dos prevenciones, el solicitante deberá de recibir únicamente una vez la prevención.** |
| **5** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US006** | **Jesús Mazón** | **Se comenta que la propuesta del certificado credencial deberá tener impreso el fundamento legal que ampare las actividades periciales así como elementos que avalen su carácter jurídico.** |
| **6** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US007** | **Jesús Mazón** | **Para la carga de trabajos periciales se tendrán 60 días hábiles.**  **El correo con el certificado credencial al solicitante tendrá la liga de acceso a la pantalla de carga de trabajos periciales.** |
| **7** | **Se realizó la presentación de la historias de usuario US003 y US004** | **Jesús Mazón** | **Carlos Ortega menciona que se validará la viabilidad de los cambios de estado en escritorio ciudadano con DGTIC.**  **El número de registro deberá mostrarse en el documento de acuse de recibo.** |

# Acuerdos y Asignaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| **1** | **Se enviarán las historias de usuario con observaciones a los usuarios para su validación.** | **Jesús Mazón** | **07/06/2018** |
| **2** | **Se programará una sesión para determinar el espacio de caracteres permitido por los comentarios.** | **Jesús Mazón** | **06/06/2018** |

# Reunión Siguiente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Fecha:*** | **Pendiente** | ***Lugar y Hora:*** | **Pendiente** |